附件11:

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 邵阳北塔景观园林优化工程1334853.00元（其中工程款1256603.00元，设计费70000.00元，监理费8250.00元） |
| 主管部门 | 　邵阳市文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 　邵阳市文化旅游广电体育局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 137.9 | 137.9 | 137.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 137.9 | 137.9 | 137.9 | 10 |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 对北塔围墙内进行园林景观绿化，整修围墙，疏通下水道及归安盖板，树立景观石保护标志碑，处理地下管线等　 | 　已按预期目标全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 文物保护单位修缮 | 　1处 | 　1 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 项目验收合格合格率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 施工工期 | 　60天 | 　60天 | 　3 | 　3 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 工程预算 | 　137.9万 | 　137.9万 | 　2 | 　2 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 丰富群众业余生活质量 |  逐步提升 | 逐步提升 | 　15 | 　15 | 　 |
| 有效保护文物，提高文物寿命 | 　有效 | 　有效 | 　15 | 　15 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 落实《文物保护法》的要求，长期保护好各级文物 | 长期坚持 | 长期坚持 | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 文物管理单位满意 | ≥96% | 96% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：周东锋 填报日期：2023年6月16日 联系电话： 13037391250