附件11:

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 普照寺维修、保养项目28万，魏光焘墓修缮工程勘察设计费7万 |
| 主管部门 | 　邵阳市文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 　邵阳市文化旅游广电体育局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 0 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 对普照寺屋面、梁架、立柱清理养护，更换补配残损构件，树立保护标志碑和安全公告公示牌等。对魏光焘墓进行现场勘察，并编制完成修缮工程设计方案　　。　　 | 　按预期目标全部完成普照寺 的维修养护项目。魏光焘墓修缮勘察设计方案符合设计要求，达到设计深度，可以指导修缮工程，达到了预期目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 文物保护单位修缮 | 　1处 | 　1处 | 　10 | 　10 | 　 |
| 修缮方案编制 | 　1项 | 　1项 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 项目验收合格合格率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 修缮项目施工指导率 | 　 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 施工工期 | 　32天 | 　32天 | 　3 | 　3 | 　 |
| 编制时限 | 　7天 | 　7天 | 　3 | 　3 | 　 |
| 成本指标 | 工程预算 | 　28万 | 　28万 | 　2 | 　2 | 　 |
| 编制方案预算 | 　7万 | 　7万 | 　2 | 　2 | 　 |
| 　效益指标（30分） | 社会效益指标 | 丰富群众业余生活质量 |  逐步提升 | 逐步提升 | 　15 | 　15 |  |
| 有效保护文物，提高文物寿命 | 　有效 | 　有效 | 　15 | 　15 | 　 |
| 可持续影响指标 | 落实《文物保护法》的要求，长期保护好各级文物 | 长期坚持 | 长期坚持 | 　15 | 　15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 文物管理单位满意 | ≥96% | 96% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话：