附件11:

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 东塔修缮工程监理经费27000元 云峰塔和茶山大屋修缮工程勘察设计方案214950元 | | | | | | | |
| 主管部门 | 邵阳市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 邵阳市文化旅游广电体育局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 24.2 | 24.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 24.2 | 24.2 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 文物保护单位修缮监理 | 1处 | 1处 | 10 | 10 |  |
| 修缮方案编制 | 2项 | 2项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 监理施工工期 | 120天 | 120天 | 6 | 6 |  |
| 方案编制时限 | 14天 | 14天 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 工程预算 | 2.7万 | 2.7万 | 4 | 4 |  |
| 编制方案预算 | 21.4950万 | 21.4950万 | 4 | 4 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 丰富群众业余生活质量 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 |  |
| 有效保护文物，提高文物寿命 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 落实《文物保护法》的要求，长期保护好各级文物 | 长期坚持 | 长期坚持 | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （20分） | 服务对象满意度指标 | 文物管理单位满意 | ≥96% | 96% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：周东锋 填报日期： 联系电话：13037391250